CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE  2012

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el presupuesto pagado de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. (API Topolobampo) fue de 256 428.6 miles de pesos, cifra superior en 18.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Inversión (21.7%), Servicios Generales (13.5%) y de Servicios Personales (12.1%), respectivamente.

| GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. (Pesos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Presupuesto |  |  | Variación Porcentual |  | Estructura Porcentual |  |  |
|  | Aprobado | Modificado | Pagado | Pag./Aprob. | Pag./Modif. | Aprob. | Modif. | Pag. |
| TOTAL | 217 284 003 | 260 914 241 | 256 428 612 | 18.0 | -1.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Gasto Corriente | 94 237 253 | 105 867 491 | 106 738 617 | 13.3 | 0.8 | 43.4 | 40.6 | 41.6 |
| Servicios Personales | 21 794 806 | 21 607 751 | 24 423 352 | 12.1 | 13.0 | 10.0 | 8.3 | 9.5 |
| Gasto de Operación | 71 126 789 | 82 944 082 | 79 558 753 | 11.9 | -4.1 | 32.7 | 31.8 | 31.0 |
| - Materiales y Suministros | 3 585 724 | 3 545 521 | 2 900 189 | -19.1 | -18.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 |
| - Servicios Generales | 67 541 065 | 79 398 561 | 76 658 564 | 13.5 | -3.5 | 31.1 | 30.4 | 29.9 |
| Subsidios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros de Corriente | 1 315 658 | 1 315 658 | 2 756 512 | 109.5 | 109.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| Gasto de Inversión | 123 046 750 | 155 046 750 | 149 689 995 | 21.7 | -3.5 | 56.6 | 59.4 | 58.4 |
| Inversión Física | 123 046 750 | 155 046 750 | 149 369 063 | 21.4 | -3.7 | 56.6 | 59.4 | 58.2 |
| - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 12 946 750 | 10 455 212 | 0.0 | -19.2 | 0.0 | 5.0 | 4.1 |
| - Inversión Pública | 123 046 750 | 142 100 000 | 138 913 851 | 12.9 | -2.2 | 56.6 | 54.5 | 54.2 |
| - Otros de Inversión Física |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subsidios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros de Inversión | 0 | 0 | 320 932 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo. |  |  |  |  |  |  |  |  |

GASTO CORRIENTE

- El gasto corriente pagado observó una variación de  13.3%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en Servicios Personales registraron mayor ejercicio presupuestario de 12.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

    - Ampliación por 158.6 miles de pesos para la contratación de una plaza con nivel de mando (subgerente de ingeniería) para el área de planeación e ingeniería, con la finalidad de atender las necesidades de planeación, administración control y supervisión de obra. Movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) mediante adecuación número 2012-9-J2W-28 del 2 de octubre de 2012.

- En el rubro de Gasto de Operación se registró un mayor ejercicio presupuestario de 11.9% en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

    - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 19.1%, en comparación con el presupuesto aprobado por:

- A la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público Oficio Circular 307.A.-0917 de fecha 12 de marzo de 2010 y los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción al Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012,  oficio circular 307-A.-2255 de fecha de 17 de mayo del 2012.

    - En Servicios Generales el presupuesto pagado fue mayor en 13.5%  respecto al presupuesto aprobado, como resultado principalmente de:

- Ampliación por 12 525.8 miles de pesos que derivados de ingresos excedentes los cuales se aplicaron al gasto de dos partidas presupuestales importantes para la entidad, la partida 34501 (seguro de bienes patrimoniales) al haberse incrementado la prima de los bienes patrimoniales por llevarse a cabo una licitación consolidada y 39202 (otros impuestos y derechos) al haber realizado el pago en este concepto derivado de la obtención de ingresos excedentes. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación número 2012-9-J2W-37 del 3 de enero 2013.

- Al sobre ejercicio de los servicios de informática, en el pago de la nueva versión del SAP y al de la armonización contable, en cumplimiento a los lineamientos de la CONAC y de la Ley General de Contabilidad.

- En el rubro de gasto Otros de Corriente,  el presupuesto pagado fue mayor en 109.5 % respecto al monto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

    - Asignaciones destinadas por las empresas de participación estatal al pago de utilidades, en los términos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

    - Los recursos pagados que se presentan incluye el resultado neto de las operaciones ajenas.

GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión fue mayor en 21.7% con relación al presupuesto aprobado.  La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

- En materia de Inversión Física se registró un mayor ejercicio presupuestario de 21.4% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles originalmente no se tuvieron recursos aprobado, sin embargo los recursos pagados equivalentes a 10 455.2 miles de pesos, son debido a que durante el ejercicio fiscal se obtuvo el registro en Cartera del Programa de Adquisiciones 2012 por un monto de 12,946.7 miles de pesos y se adquirieron dos cuatrimotos, un motocarro, una barredora industrial para realizar las operaciones de maniobras; asimismo, ocho radios VHF banda marina para las áreas de operaciones y señalamiento marítimo, un navegador GPS, cinco boyas, SB-285P, quince linternas marinas y un equipo de monitoreo de la boya principal al inicio de canal de navegación; a fin de mantener en optimas condiciones todo equipo de señalamiento marítimo. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación número 2012-9-J2W-1 del 12 de abril de 2012.

    - En Inversión Pública, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 12.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a que se amplió el presupuesto de inversión con recursos del Gobierno Federal por 32 000.0 miles de pesos, destinados a la conclusión del dragado de construcción de los canales de navegación. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación número 2012-9-J2W-8 del 24 de mayo del  2012.

- En lo correspondiente a Otros de Inversión, se aplicaron recursos por 320.9 miles de pesos para erogaciones recuperables.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 la API Topolobampo ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la función  Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función de Transporte.

- La finalidad Desarrollo Económico fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.5% del presupuesto total  pagado, y significó un incremento de 18.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales.

    - A través de la función Transportes se erogó el 100% del total.

- Mediante la función Transportes se realizaron se diversas adquisiciones de equipo de señalamiento marítimo para incrementar la seguridad en el puerto y equipo industrial para las operaciones de maniobras. Asimismo, se realizaron importantes obras como son el Dragado de construcción en canal de navegación principal a fin de que el arribo de las embarcaciones de mayor calado lo hagan con seguridad; Rectificación del canal secundario el cual se dragaron 600 000 metros cúbicos a una profundidad de menos 5.50 metros con la finalidad de mantener los niveles de calado oficiales; 1ra etapa de la ampliación zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin., para seguir ampliando la infraestructura portuaria; Reubicación y ampliación de las instalaciones del taller mecánico con la finalidad de contar con instalaciones más amplias y seguras. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación número 2012-9-J2W-34 del 7 de noviembre del 2012.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la API Topolobampo en Clasificación Funcional:

| GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Pesos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave |  |  | Concepto | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  | Variación Porcentual |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Corriente |  |  | Inversión |  |  | Pag./Aprob. |  |  | Pag./Modif. |  |  |  |
| F | FN | SF |  | Aprobado | Modificado | Pagado | Aprobado | Modificado | Pagado | Aprobado | Modificado | Pagado | Total | Cte. | Inv. | Total | Cte. | Inv. |  |
|  |  |  | TOTAL | 217 284 003 | 260 914 241 | 256 428 612 | 94 237 253 | 105 867 491 | 106 738 617 | 123 046 750 | 155 046 750 | 149 689 995 | 18.0 | 13.3 | 21.7 | -1.7 | 0.8 | -3.5 |  |
| 1 |  |  | Gobierno | 1 105 357 | 1 099 760 | 1 228 514 | 1 105 357 | 1 099 760 | 1 228 514 |  |  |  | 11.1 | 11.1 |  | 11.7 | 11.7 |  |  |
| 1 | 3 |  | Coordinación de la Política de Gobierno | 1 105 357 | 1 099 760 | 1 228 514 | 1 105 357 | 1 099 760 | 1 228 514 |  |  |  | 11.1 | 11.1 |  | 11.7 | 11.7 |  |  |
| 1 | 3 | 4 | Función Pública | 1 105 357 | 1 099 760 | 1 228 514 | 1 105 357 | 1 099 760 | 1 228 514 |  |  |  | 11.1 | 11.1 |  | 11.7 | 11.7 |  |  |
| 3 |  |  | Desarrollo Económico | 216 178 646 | 259 814 481 | 255 200 098 | 93 131 896 | 104 767 731 | 105 510 103 | 123 046 750 | 155 046 750 | 149 689 995 | 18.1 | 13.3 | 21.7 | -1.8 | 0.7 | -3.5 |  |
| 3 | 5 |  | Transporte | 216 178 646 | 259 814 481 | 255 200 098 | 93 131 896 | 104 767 731 | 105 510 103 | 123 046 750 | 155 046 750 | 149 689 995 | 18.1 | 13.3 | 21.7 | -1.8 | 0.7 | -3.5 |  |
| 3 | 5 | 2 | Transporte por Agua y Puertos | 216 178 646 | 259 814 481 | 255 200 098 | 93 131 896 | 104 767 731 | 105 510 103 | 123 046 750 | 155 046 750 | 149 689 995 | 18.1 | 13.3 | 21.7 | -1.8 | 0.7 | -3.5 |  |
| Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Al término del ejercicio fiscal de 2012 la API  Topolobampo  ejerció su presupuesto a través de la operación de  6 programas presupuestarios. Los principales programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado con relación al  presupuesto aprobado fueron los siguientes:

- En el grupo Desempeño de las Funciones, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:

    - E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria.- En este programa se ejercieron recursos por  109 185 .1 miles de pesos,  cantidad que significó un incremento de 27.0% en comparación al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de ingresos excedentes en gasto de seguros para bienes patrimoniales y al mayor pago en el concepto de otros impuestos y derechos. También mayor gasto en la adquisición de equipo de señalamiento marítimo para incrementar la seguridad en el puerto y equipo industrial para las operaciones de maniobra; mayor pago de la Contraprestación de la tarifa “A” derivado del mayor monto de ingresos obtenidos durante el ejercicio. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación 2012-9-J2W-37 del 3 de enero de 2013.

    - K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos. En este programa se ejercieron recursos por 130 996.8 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 13.9 % en comparación al presupuesto aprobado,  debido al apoyo de recursos del Gobierno Federal para la realización de la obra Dragado de construcción en canal de navegación principal a fin de que el arribo de las embarcaciones de mayor calado lo hagan con seguridad; Asimismo, Rectificación del canal secundario el cual se dragaron 600,000 metros cúbicos a una profundidad de menos 5.50 metros con la finalidad de mantener los niveles de calado oficiales; 1ra etapa de la ampliación zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin., para seguir ampliando la infraestructura portuaria; Reubicación y ampliación de las instalaciones del taller mecánico con la finalidad de contar con instalaciones más amplias y seguras. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación núm. 2012-9-J2W-34 del 7 de noviembre del 2012.

    - O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y al Buen Gobierno.- Se registró un ejercicio presupuestal de 1 228.5 miles de pesos, cantidad superior  en 11.1% al presupuesto aprobado, debido principalmente a los incrementos en los precios en la adquisición de materiales de oficina, teléfono convencional y en pasajes y viáticos nacionales. Cabe señalar que la totalidad de los recursos se ejercieron en la Coordinación de la Política de Gobierno.

- Los principales programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

- En el grupo  Desempeño de las Funciones  se encuentran los siguientes:

    - K027 Mantenimiento de infraestructura- .  En este programa se ejercieron recursos por 7 917.1 miles de pesos, monto inferior en 1.0%; los recursos se utilizaron para mantener en óptimas condiciones la infraestructura  y el equipamiento portuario  para un adecuado desempeño de las actividades operativas en la rehabilitación  de construcciones de ingeniería civil y obra pesada, mantenimiento a bodegas, señalamiento marítimo, edificios, muelles y patios. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación 2012-9-J2W-37 del 3 de enero de 2013.

    - M001 Actividades de Apoyo Administrativo.- El presupuesto pagado en este programa fue de 6 641.1 miles de pesos, monto inferior en 7.2% con relación al presupuesto aprobado, debido Ahorros en las partidas de capacitación, servicios estadísticos y geográficos, servicios de lavandería, limpieza y fumigación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina y  mantenimiento y conservación de vehículos.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la API Topolobampo por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

| GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. (Pesos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto |  | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  | Variación Porcentual |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | Corriente |  |  | Inversión |  |  | Pag./Aprob. |  |  | Pag,/Modif. |  |  |  |
| Clave | Grupo/Modalidad | Aprobado | Modificado | Pagado | Aprobado | Modificado | Pagado | Aprobado | Modificado | Pagado | Total | Cte. | Inv. | Total | Cte. |  | Inv. |
|  | TOTAL | 217 284 003 | 260 914 241 | 256 428 612 | 94 237 253 | 105 867 491 | 106 738 617 | 123 046 750 | 155 046 750 | 149 689 995 | 18.0 | 13.3 | 21.7 | -1.7 | 0.8 |  | -3.5 |
|  | Desempeño de las Funciones | 209 025 532 | 252 906 802 | 248 098 940 | 85 978 782 | 97 860 052 | 98 729 877 | 123 046 750 | 155 046 750 | 149 369 063 | 18.7 | 14.8 | 21.4 | -1.9 | 0.9 |  | -3.7 |
| E | Prestación de Servicios Públicos | 85 978 782 | 110 806 802 | 109 185 089 | 85 978 782 | 97 860 052 | 98 729 877 | 0 | 12 946 750 | 10 455 212 | 27.0 | 14.8 | 0 | -1.5 | 0.9 |  | -19.2 |
| K | Proyectos de Inversión | 123 046 750 | 142 100 000 | 138 913 851 |  |  |  | 123 046 750 | 142 100 000 | 138 913 851 | 12.9 |  | 12.9 | -2.2 |  |  | -2.2 |
|  | Administrativos y de Apoyo | 8 258 471 | 8 007 439 | 8 329 672 | 8 258 471 | 8 007 439 | 8 008 740 | 0 | 0 | 320 932 | 0.9 | -3.0 | 0 | 4.0 | 0 |  | 0 |
| M | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 7 153 114 | 6 907 679 | 6 641 051 | 7 153 114 | 6 907 679 | 6 641 051 |  |  |  | -7.2 | -7.2 |  | -3.9 | -3.9 |  |  |
| O | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 1 105 357 | 1 099 760 | 1 228 514 | 1 105 357 | 1 099 760 | 1 228 514 |  |  |  | 11.1 | 11.1 |  | 11.7 | 11.7 |  |  |
| W | Operaciones ajenas | 0 | 0 | 460 107 | 0 | 0 | 139 175 | 0 | 0 | 320 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |