CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE  2012

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el presupuesto pagado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. (AICM) fue de 3 079 367.8  miles de pesos, cifra superior en 16.1% con relación al presupuesto aprobado.  Este comportamiento, se debió  principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación (40.1%).

| GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (Pesos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Presupuesto |  |  | Variación Porcentual |  | Estructura Porcentual |  |  |
|  | Aprobado | Modificado | Pagado | Pag./Aprob. | Pag./Modif. | Aprob. | Modif. | Pag. |
| TOTAL | 2 652 023 206 | 3 115 820 028 | 3 079 367 841 | 16.1 | -1.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Gasto Corriente | 2 103 023 206 | 2 673 570 231 | 2 657 623 580 | 26.4 | -0.6 | 79.3 | 85.8 | 86.3 |
| Servicios Personales | 389 865 351 | 383 948 451 | 348 974 541 | -10.5 | -9.1 | 14.7 | 12.3 | 11.3 |
| Gasto de Operación | 1 690 807 855 | 2 267 271 780 | 2 369 045 308 | 40.1 | 4.5 | 63.8 | 72.8 | 76.9 |
| - Materiales y Suministros | 70 000 000 | 96 492 915 | 51 281 114 | -26.7 | -46.9 | 2.6 | 3.1 | 1.7 |
| - Servicios Generales | 1 620 807 855 | 2 170 778 865 | 2 317 764 194 | 43.0 | 6.8 | 61.1 | 69.7 | 75.3 |
| Subsidios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros de Corriente | 22 350 000 | 22 350 000 | -60 396 269 | -370.2 | -370.2 | 0.8 | 0.7 | -2.0 |
| Gasto de Inversión | 549 000 000 | 442 249 797 | 421 744 261 | -23.2 | -4.6 | 20.7 | 14.2 | 13.7 |
| Inversión Física | 549 000 000 | 442 249 797 | 421 993 034 | -23.1 | -4.6 | 20.7 | 14.2 | 13.7 |
| - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 90 000 000 | 48 758 461 | 52 421 237 | -41.8 | 7.5 | 3.4 | 1.6 | 1.7 |
| - Inversión Pública | 459 000 000 | 393 491 336 | 369 571 797 | -19.5 | -6.1 | 17.3 | 12.6 | 12.0 |
| - Otros de Inversión Física |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subsidios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros de Inversión | 0 | 0 | -248 772 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo. |  |  |  |  |  |  |  |  |

GASTO CORRIENTE

- El gasto corriente pagado observó una variación de 26.4%, mayor al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario de 10.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

    - A las plazas que se encuentran pendientes de contratación, así como un menor pago en los rubros en que repercute, y al menor pago por concepto de tiempo extraordinario.

- En el rubro de Gasto de Operación se registró un mayor ejercicio presupuestario de 40.1%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

    - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 26.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:

- Se compraron los materiales estrictamente necesarios para la operación de la entidad.

    - En Servicios  Generales el presupuesto pagado registró un mayor ejercicio presupuestario de 43.0% respecto al presupuesto aprobado, debido a:

- Se presentaron mayores montos para pagos por concepto de impuestos derivados de mayores ingresos, y pagos adicionales a la entidad Aeropuertos y Servicios Auxiliares por concepto de Servicios Administrativos.

- En el rubro de gasto Otros de Corriente, se registró un menor ejercicio presupuestario de 370.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

    - En este rubro ese registró un presupuesto aprobado de 22 350.0 miles de pesos y un pagado de 17 042.0 miles de pesos, que representó un menor ejercicio presupuestario de 23.7% con relación al aprobado. Asimismo, incluye el rubro de Operaciones Ajenas Netas por 77 438.2 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión fue menor en 23.2% con relación al presupuesto aprobado.  La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

- En Inversión Física el presupuesto pagado registró un decremento de 23.1% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

    - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el presupuesto pagado registro un menor ejercicio presupuestario de 41.8% con relación al  presupuesto aprobado, como resultado de que los bienes de mayor cuantía no resultaron factibles de ser entregados en el mismo ejercicio por parte de las empresas proveedoras.

    - En Inversión Pública, se observó un menor ejercicio presupuestario de 19.5% respecto al presupuesto aprobado, derivado de economías y ahorros en los mantenimiento en áreas operacionales y edificio terminal como en la rehabilitación de las pistas, rodajes, entre otros, cumpliendo con el Programa Anual de Obras.

    - Para el rubro Otros de Inversión Física, originalmente no se presupuestó recurso alguno, sin embargo los recursos marcados en el cuadro corresponden a Operaciones Ajenas Netas Recuperables.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el AICM ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la función  Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Transporte.

- La finalidad Desarrollo Económico fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.7% del presupuesto total  pagado, y significó un incremento de 16.3%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la entidad.

    - A través de la Transporte se erogó el 100.0% del total.

- Mediante la función Transporte se realizó el pago de diferentes servicios como son asesorías, vigilancia, trabajos de mantenimiento, pagos de impuestos, así como la administración de las obras mantenimiento en áreas operacionales y edificio terminal como en la rehabilitación de las pistas, rodajes, entre otros, cumpliendo con el Programa Anual de Obras, a su vez aquí se están contemplando lo correspondiente a las Operaciones Ajenas Netas que son -77 687.0 miles de pesos

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del AICM en Clasificación Funcional:

| GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Pesos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave |  |  | Concepto | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  | Variación Porcentual |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Corriente |  |  | Inversión |  |  | Pag./Aprob. |  |  | Pag./Modif. |  |  |  |
| F | FN | SF |  | Aprobado | Modificado | Pagado | Aprobado | Modificado | Pagado | Aprobado | Modificado | Pagado | Total | Cte. | Inv. | Total | Cte. |  | Inv. |
|  |  |  | TOTAL | 2 652 023 206 | 3 115 820 028 | 3 079 367 841 | 2 103 023 206 | 2 673 570 231 | 2 657 623 580 | 549 000 000 | 442 249 797 | 421 744 261 | 16.1 | 26.4 | -23.2 | -1.2 | -0.6 |  | -4.6 |
| 1 |  |  | Gobierno | 10 999 742 | 10 999 742 | 8 442 169 | 10 999 742 | 10 999 742 | 8 442 169 |  |  |  | -23.3 | -23.3 |  | -23.3 | -23.3 |  |  |
| 1 | 3 |  | Coordinación de la Política de Gobierno | 10 999 742 | 10 999 742 | 8 442 169 | 10 999 742 | 10 999 742 | 8 442 169 |  |  |  | -23.3 | -23.3 |  | -23.3 | -23.3 |  |  |
| 1 | 3 | 4 | Función Pública | 10 999 742 | 10 999 742 | 8 442 169 | 10 999 742 | 10 999 742 | 8 442 169 |  |  |  | -23.3 | -23.3 |  | -23.3 | -23.3 |  |  |
| 3 |  |  | Desarrollo Económico | 2 641 023 464 | 3 104 820 286 | 3 070 925 673 | 2 092 023 464 | 2 662 570 489 | 2 649 181 411 | 549 000 000 | 442 249 797 | 421 744 261 | 16.3 | 26.6 | -23.2 | -1.1 | -0.5 |  | -4.6 |
| 3 | 5 |  | Transporte | 2 641 023 464 | 3 104 820 286 | 3 070 925 673 | 2 092 023 464 | 2 662 570 489 | 2 649 181 411 | 549 000 000 | 442 249 797 | 421 744 261 | 16.3 | 26.6 | -23.2 | -1.1 | -0.5 |  | -4.6 |
| 3 | 5 | 4 | Transporte Aéreo | 2 641 023 464 | 3 104 820 286 | 3 070 925 673 | 2 092 023 464 | 2 662 570 489 | 2 649 181 411 | 549 000 000 | 442 249 797 | 421 744 261 | 16.3 | 26.6 | -23.2 | -1.1 | -0.5 |  | -4.6 |
| Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012  el AICM ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

- En el grupo Desempeño de las Funciones, registraron incrementos el siguientes programa presupuestario:

    - E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México.- En este programa se ejercieron recursos por 2 627 500.5 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 28.6 por ciento en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que se presentaron mayores montos para pagos por concepto de impuestos derivados de mayores ingresos y a que se efectuaron pagos adicionales a la entidad Aeropuertos y Servicios Auxiliares por concepto de servicios administrativos.

- En el grupo Administrativo y de Apoyo, registró incremento el siguiente programa presupuestario:

    - M001 Actividades de Apoyo Administrativo.- En este programa se ejercieron recursos por 151 540.4 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 9.5 por ciento en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que se presentaron mayores montos para pagos de impuestos.

- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

- En el grupo  Desempeño de las Funciones  se encuentra el siguiente programa:

    - K027 Mantenimiento de Infraestructura.- Se erogaron 369 571.7 miles de pesos, monto inferior en 19.5 por ciento al presupuesto aprobado, debido principalmente a que los bienes de mayor cuantía no resultaron factibles de ser entregados en el mismo ejercicio por parte de las empresas proveedoras, por lo que se canalizaron recursos al complemento del gasto corriente.

- En el grupo Administrativo y de Apoyo se encuentra el siguiente programa:

    - O001 Apoyo a la Función Pública y Mejoramiento del Gobierno.- Se erogaron 8 442.7 miles de pesos, monto inferior en 23.3 por ciento al presupuesto aprobado, debido principalmente a que él Órgano Interno de Control registró plazas vacantes durante el ejercicio fiscal.

- W  Operaciones Ajenas.- No se aprobaron recursos en el presupuesto aprobado y, los registrados como pagados corresponden al resultado neto de este rubro.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del AICM por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

| GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (Pesos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto |  | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  | Variación Porcentual |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | Corriente |  |  | Inversión |  |  | Pag./Aprob. |  |  | Pag,/Modif. |  |  |  |
| Clave | Grupo/Modalidad | Aprobado | Modificado | Pagado | Aprobado | Modificado | Pagado | Aprobado | Modificado | Pagado | Total | Cte. | Inv. | Total | Cte. |  | Inv. |
|  | TOTAL | 2 652 023 206 | 3 115 820 028 | 3 079 367 841 | 2 103 023 206 | 2 673 570 231 | 2 657 623 580 | 549 000 000 | 442 249 797 | 421 744 261 | 16.1 | 26.4 | -23.2 | -1.2 | -0.6 |  | -4.6 |
|  | Desempeño de las Funciones | 2 502 622 812 | 2 966 999 779 | 2 997 072 290 | 1 953 622 812 | 2 524 749 982 | 2 575 079 256 | 549 000 000 | 442 249 797 | 421 993 034 | 19.8 | 31.8 | -23.1 | 1.0 | 2.0 |  | -4.6 |
| E | Prestación de Servicios Públicos | 2 043 622 812 | 2 573 508 443 | 2 627 500 493 | 1 953 622 812 | 2 524 749 982 | 2 575 079 256 | 90 000 000 | 48 758 461 | 52 421 237 | 28.6 | 31.8 | -41.8 | 2.1 | 2.0 |  | 7.5 |
| K | Proyectos de Inversión | 459 000 000 | 393 491 336 | 369 571 797 |  |  |  | 459 000 000 | 393 491 336 | 369 571 797 | -19.5 |  | -19.5 | -6.1 |  |  | -6.1 |
|  | Administrativos y de Apoyo | 149 400 394 | 148 820 249 | 82 295 552 | 149 400 394 | 148 820 249 | 82 544 324 | 0 | 0 | -248 772 | -44.9 | -44.7 | 0.0 | -44.7 | -44.5 |  | 0.0 |
| M | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 138 400 652 | 137 820 507 | 151 540 402 | 138 400 652 | 137 820 507 | 151 540 402 |  |  |  | 9.5 | 9.5 |  | 10.0 | 10.0 |  |  |
| O | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 10 999 742 | 10 999 742 | 8 442 169 | 10 999 742 | 10 999 742 | 8 442 169 |  |  |  | -23.3 | -23.3 |  | -23.3 | -23.3 |  |  |
| W | Operaciones ajenas | 0 | 0 | -77 687 019 | 0 | 0 | -77 438 247 | 0 | 0 | -248 772 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |
| Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |