CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE  2012

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO

INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. (CONSOLIDADO)

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el presupuesto pagado de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado) fue de 518 220.3 miles de pesos, cifra inferior en 85.6% con relación al presupuesto aprobado.  Este comportamiento, se debió  principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación 88.2% y de Inversión Física 27.0%, respectivamente.

| GASTO PRORAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. (CONSOLIDADO) (Pesos) |
| --- |
| Concepto | Presupuesto | Variación Porcentual | Estructura Porcentual |
|  | Aprobado | Modificado | Pagado | Pag./Aprob. | Pag./Modif. | Aprob. | Modif. | Pag. |
| TOTAL1/ | 3 587 147 300 | 3 426 967 532 | 518 220 271 | -85.6 | -84.9 | 100 | 100 | 100 |
| Gasto Corriente | 3 574 389 420 | 3 392 009 652 | 508 900 851 | -85.8 | -85.0 | 99.6 | 99.0 | 98.2 |
| Servicios Personales | 123 992 827 | 122 774 965 | 112 972 800 | -8.9 | -8.0 | 3.5 | 3.6 | 21.8 |
| Gasto de Operación | 3 450 396 593 | 3 269 234 687 | 408 518 200 | -88.2 | -87.5 | 96.2 | 95.4 | 78.8 |
| - Materiales y Suministros | 14 064 000 | 13 824 137 | 6 485 400 | -53.9 | -53.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 |
| - Servicios Generales | 3 436 332 593 | 3 255 410 550 | 402 032 800 | -88.3 | -87.7 | 95.8 | 95 | 77.6 |
| Subsidios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros de Corriente |  |  | -12 590 149 |  |  |  |  | -2.4 |
| Gasto de Inversión | 12 757 880 | 34 957 880 | 9 319 420 | -27.0 | -73.3 | 0.4 | 1.0 | 1.8 |
| Inversión Física | 12 757 880 | 34 957 880 | 6 144 508 | -51.8 | -82.4 | 0.4 | 1.0 | 1.2 |
| - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 12 757 880 | 34 957 880 | 6 144 508 | -51.8 | -82.4 | 0.4 | 1.0 | 1.2 |
| - Inversión Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Otros de Inversión Física |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subsidios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros de Inversión |  |  | 3 174 912 |  |  |  |  | 0.6 |
| 1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo. |

GASTO CORRIENTE

- El gasto corriente pagado observó una variación de 85.8%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en Servicios Personales registraron una disminución de 8.9% respecto al presupuesto aprobado, principalmente por:

    - La menor contratación de personal eventual principalmente por la cancelación de proyectos y al reprogramarse el inicio de servicios contratados con nuestros clientes.

    - El cumplimiento del “Programa Nacional de Reducción de Gasto Público”, comunicado mediante Oficio Circular 307-A.-0917 de fecha 12 de marzo de 2010 y conforme al Oficio Circular No. 307-A.- 2255 de fecha 17 de mayo de 2012 ambos emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    - No otorgarse incremento salarial al personal de mando.

    - No cubrir en su totalidad las plazas que se tenían autorizadas por parte de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) tanto de plantilla como eventuales, teniendo 219 al 31 plazas de diciembre que representa el 87.9 % de un total de 249 plazas autorizadas.

- En el rubro de Gasto de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario de 88.2%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

    - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 53.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, como consecuencia:

- Del cumplimiento del “Programa Nacional de Reducción de Gasto Público”, comunicado mediante Oficio Circular 307-A.-0917 de fecha 12 de marzo de 2010 y conforme al Oficio Circular No. 307-A.- 2255 de fecha 17 de mayo de 2012 ambos emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- De menores insumos utilizados, en la administración propia de la entidad como son materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción, materiales informáticos, vestuarios y uniformes, al cancelarse proyectos que se tenían considerados, así como en el rubro de servicio de alimentación que se proporciona a nuestros clientes conforme a la Administración  Integral de Inmuebles, que se presta a los edificios  Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas de PEMEX-Exploración y Producción (SIDOE),  “La Pirámide Tabasco”, y Torre Empresarial en Villahermosa Tabasco.

- De la reprogramación de estructura y manufacturas del mantenimiento en la Colonia de Ciudad Medero, Tamaulipas.

    - En Servicios Generales el presupuesto pagado se observó un menor gasto de 88.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a:

- No concretarse proyectos considerados originalmente para otorgar servicios de administración integral en los edificios del Instituto Mexicano del Petróleo ubicados en las ciudades de Coatzacoalcos, Veracruz; Ciudad del Carmen, Campeche y en Villahermosa,Tabasco; así como la Configuración e Infraestructura y puesta en Operación del Sistema Inteligente de Seguridad Física para Pemex Petroquímica.

- No ser requeridos durante el ejercicio 2012 servicios de mantenimiento que se proporcionaban frecuentemente a las Colonias 1° de Mayo, Petrolera, Poza Rica en el estado de Veracruz y la Colonia San Martín Texmelucan, Puebla propiedad de Pemex Refinación.

- La terminación anticipada del contrato con Pemex Refinación del proyecto de Supervisión, Seguimiento y Control de la Obra para construcción de Centro de Control Alternativo (CCA) del proyecto Un Solo SCADA.

- La terminación anticipada del Contrato del Muelle de Guaymas al no contar con suficiencia presupuestal nuestro Cliente Pemex Refinación.

- No concretarse proyectos contemplados inicialmente, como son la construcción de la COM de Rosarito en Baja California Sur, el mantenimiento Civil y Mecánico de la Estación de Bombeo en San Martín Texmelucan, Puebla; así como el mantenimiento al Edificio Tipo E Propiedad de Pemex Refinación y la construcción de Terminales Marítimas y Portuaria, en Salina Cruz, Oaxaca, Mazatlán, Sinaloa, la Rehabilitación de los Muelles 3 y 4 de Pajaritos Veracruz, Muelle 1 en Ciudad Madero Tamaulipas, Construcción de la Estación de Bombeo de Tlaloc y de la Construcción de la Subestación Eléctrica (CAB) en Poza Rica, Veracruz.

- No considerar procedentes por parte de nuestro cliente los proyectos como la Implementación de la Ingeniería Básica y de Detalle del Control Básico de Proceso, Sistema de Paro de Emergencia y Sistema de Gas, Ingenierías y de detalle de la Estación de Bombeo de Tlaloc, Sustitución de Líneas de servicios de combustóleo, así como la Armonización y restauración de Terminales Marítimas y las residencias de operación portuaria para atender las recomendaciones del reaseguro internacional Litoral Pacífico.

- Al atraso en el proyecto de Contratación, Supervisión, Seguimiento y Control de la obra de la Construcción del Muelle la Paz, por falta de una Ingeniería de Detalle mismos que se encontraban a un nivel de Ingeniería Básica.

- Menores gastos realizados en la administración propia en conceptos como telefonía convencional, energía eléctrica, servicios de mensajería.

- El cumplimiento del “Programa Nacional de Reducción de Gasto Público”, comunicado mediante Oficio Circular 307-A.-0917 de fecha 12 de marzo de 2010 y conforme al Oficio Circular No. 307-A.- 2255 de fecha 17 de mayo de 2012 ambos emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- En lo correspondiente a Otros de Corriente, son movimientos de operaciones ajenas.

GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión fue menor en 27.0% con relación al presupuesto aprobado.  La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

- En Inversión Física el presupuesto pagado fue menor en 51.8% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

    - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el presupuesto pagado fue menor en 51.8% con relación al  presupuesto aprobado, al no adquirirse el mobiliario y equipo programado para este ejercicio, toda vez que se dio cumplimiento a las disposiciones de medidas de ahorro, austeridad y eficiencia del gasto publicadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2012, no obstante a I.I.I. Servicios se les autorizaron recursos para la adquisición de mobiliario para proyectos como el edificio Torre Titano y equipo de computo, para un Inmueble denominado Ejército Nacional, de los cuales solamente se realizó un pago por 3,801 miles de pesos, los demás no se ejercieron al evaluarse alternativas y optarse por la de servicios integrales siendo la mejor opción costo beneficio, así como al no ejercer la adquisición de la totalidad de los equipos de aire acondicionado programados para las Colonias Cadereyta, Nuevo León y Salina, Cruz Oaxaca, no realizarse la sustitución de mobiliario y equipo para las diferentes inmuebles de las Colonias propiedad de IIISA.

- En lo correspondiente a Otros de Inversión, son movimientos de operaciones ajenas.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado), ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la función  Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Combustibles y Energía.

- La finalidad Desarrollo Económico fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.1% del presupuesto total  pagado, y significó un menor gasto ejercido de 85.8%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado).

    - A través de la función Combustibles y Energía se erogó el 100% del total del gasto, así como de la subfunción Otros Combustibles que representa el 100% de las actividades inmobiliarias de la entidad.

- Mediante la función Combustibles y Energía se realizaron trabajos de administración integral de inmuebles para Petróleos Mexicanos, como son los edificios Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas de PEMEX-Exploración y Producción (SIDOE),  “La Pirámide Tabasco”, y Torre Empresarial en Villahermosa Tabasco, edificio SEDE de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos Veracruz y edificio en Playa Norte en Ciudad del Carmen, Campeche, así como la prestación de servicios integrales de los Inmuebles denominados “Torre Titano”, Ejercito Nacional No. 455 en la Ciudad de México D.F. principalmente. Así como realizar los servicios de mantenimiento a diferentes colonias propiedad de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. como son la Colonia Tula de Allende Hidalgo, Pajaritos y Cangrejera, Veracruz, Cadereyta Nuevo León, Salina Cruz Oaxaca y Ciudad Madero Tamaulipas.

- La Ingeniería, procura y construcción del Libramiento de 4.5 Kilómetros del Poliducto 8”-6” terminal satélite oriente (Añil)- TAR Cuernavaca, sobre avenida canal de Garay en la Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, Supervisión de la construcción de Parque Ecológico denominado “Parque Bicentenario”, así como la conclusión y finiquito de la Construcción de la Obra denominada “Monumento Conmemorativo del Bicentenario” Estela de Luz y la Supervisión, Seguimiento y Control de la Obra para construcción de Centro de Control Principal (CCP) del proyecto Un Solo SCADA, así como la Contratación, Supervisión, Seguimiento y Control de la obra de la Construcción del Muelle la Paz, servicios de arrendamiento y mantenimiento que se proporcionan a Petróleos Mexicanos en Colonias propiedad de IIISA en Tula Hidalgo, Salina Cruz Oaxaca, Cadereyta Nuevo León, Ciudad Madero Tamaulipas, Pajaritos y Cangrejeras Veracruz.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado) en Clasificación Funcional:

3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012  Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado), ejerció su presupuesto a través de la operación de 9 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores decrementos del presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

- En el grupo Desempeño de las Funciones, registraron menores ejercicios los siguientes programas presupuestarios:

    - E104 Construcción y/o adecuación de inmuebles para Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y otros.- En este programa se ejercieron recursos por 252 254.0 miles de pesos, cantidad menor en 84.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la reprogramación de la construcción de la COM de Rosarito en Baja California Sur, y al no concretarse proyectos como el mantenimiento Civil y Mecánico de la Estación de Bombeo en San Martín Texmelucan, Puebla; el mantenimiento al Edificio Tipo E Propiedad de Pemex Refinación y la construcción de Terminales Marítimas y Portuaria, en Salina Cruz, Oaxaca, Mazatlán, Sinaloa y por la terminación anticipada del Contrato del Muelle de Guaymas con nuestro Cliente Pemex Refinación, al no contar este último con suficiencia presupuestal, por la terminación anticipada del contrato con Pemex Refinación del proyecto de Supervisión, Seguimiento y Control de la Obra para construcción de Centro de Control Alternativo (CCA) del proyecto Un Solo SCADA, al no concretarse proyectos de Rehabilitación de los Muelles 3 y 4 de Pajaritos Veracruz, Muelle 1 en Ciudad Madero Tamaulipas, Construcción de la Estación de Bombeo de Tlaloc y de la Construcción de la Subestación Eléctrica (CAB) en Poza Rica, Veracruz y atraso en el proyecto de Contratación, Supervisión, Seguimiento y Control de la obra de la Construcción del Muelle la Paz, por falta de una Ingeniería de Detalle mismos que se encontraban a un nivel de Ingeniería Básica.

    - E604 Estudios, Proyectos e Ingenierías Básicas y de Detalle.- En este programa se ejercieron recursos por 6 889.6 miles de pesos, cantidad menor en 99.5% en comparación al presupuesto aprobado,  debido principalmente al no concretarse proyectos que originalmente se tenían contemplados como la Implementación de la Ingeniería Básica y de Detalle del Control Básico de Proceso, Sistema de Paro de Emergencia y Sistema de Gas Ingenierías y de detalle de la Estación de Bombeo de Tlaloc, Sustitución de de Líneas de servicios de combustóleo, así como la Armonización y restauración de Terminales Marítimas y las residencias de operación portuaria para atender las recomendaciones del reaseguro internacional Litoral Pacífico.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado) por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios: